| Башkортостан Республикаһы Кушнаренко районы муниципаль районыныҢ Баҡай ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте Yҙэк урам,19 ,Баҡай ауылы,Кушнаренко районы, Башкортостан Республикаһы,452244 Тел.факс.(34780) 5-51-33 E-mail bakaevo.cp@mail.ru |  | администрация сельского поселения Бакаевский сельсовет муниципального района Кушнаренковский район республики Башкортостан ул. Центральная, 19, с. Бакаево,Кушнаренковского района, Республики Башкортостан,452244 Тел.факс(34780) 5-51-33 E-mail bakaevo.cp@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22  февраль 2017  й.                    №5                      22 февраля 2017г.

Об организации безаварийного  пропуска  весеннего  половодья   на территории      сельского поселения  Бакаевский сельсовет  муниципального района  Кушнаренковский район   Республики Башкортостан   в 2017 году.

Во исполнение постановления  главы администрации муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 20 февраля 2017 года №254, и в соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской  Федерации»,        в целях своевременной и качественной подготовки  населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных  коммуникации, мостов, дорог, прудов и других сооружений, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуации и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, оказания своевременной помощи  населению, организациям, хозяйствам в выполнении  противопаводковых мероприятий,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить состав противопаводковой комиссии  ( приложение  № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов, пруда и других сооружений к пропуску льда и половодья в 2017 году ( приложение № 2).

3. Принять меры  по обеспечению  безопасности и своевременному информированию населения о прохождении  паводка, организации  медицинской помощи и устойчивому  функционированию  систем жизни обеспечения.

4. Обеспечить спуск воды из пруда д.Верхнесаитово   2\3 объема воды. Проверить и привести в готовность затворы, задвижки и подъемники  гидротехнического сооружения до 15 марта 2017года.(ответственные: Ахметзянов Фаиль Раисович, Халилов Венер Ислахович(по согласованию))

5.Очистить от снега, льда, наледи подъездные пути и гребень плотины.

Обеспечить заготовку и доставку на участки пруда и в места разрушений запас аварийных материалов: камень, лес, ПГС, хворост, солому, мешки, цемент и другие материалы.

6.Провести инструктаж всех работников участвующих в пропуске паводка по местам  ведения аварийных работ и технике безопасности.

7. Установить постоянный контроль  за состоянием пруда в д.Верхнесаитово.

В случае возникновения  аварийной ситуации  немедленно ставить в известность противопаводковую комиссию.(ответственные: Ахметзянов Фаиль Раисович, Халилов Венер Ислахович(по согласованию))

8.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава  администрации

Сельского поселения

Бакаевский   сельсовет                                                               Ш.К.Асмандияров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением    администрации

Сельского поселения Бакаевский сельсовет

от 22февраля 2017 года №5

СОСТАВ

противопаводковой комиссии   Сельского поселения

Бакаевский сельсовет

| №№ | Фамилия,имя,отчество | Должность | Кем является в комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асмандияров Шамиль Камилович | Глава Сельского поселения Бакаевский сельсовет | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Агадуллин Загит Зуфарович | Глава КФХ,ИП «Агадуллин Загит Зуфарович» | Заместитель председателя противопаводковой комиссии(по согласованию) |
| 3 | Рамазанов Самат Фаритович | Глава КФХ,ИП «Рамазанов Самат Фаритович» | Заместитель председателя противопаводковой комиссии(по согласованию) |
| 4 | Ахметзянов Фаиль Раисович | Управляющий ООО « Надежда» | Заместитель председателя противопаводковой комиссии(по согласованию) |
| 5 | Сулейманов Равиль Назипович | Директор ООО « Фрунзе» | Заместитель председателя противопаводковой комиссии(по согласованию) |
| 6 | Нуриманшина Гульнас Хусаиновна | Директор МБОУ СОШ с. Бакаево | Член комиссии(по согласованию) |
| 7 | Хайруллин Мунир Рашитович | Преподаватель МБОУ СОШ с. Бакаево, староста д. Верхнесаитово | Член комиссии(по согласованию) |
| 8 | Назарова Лена Ильфатовна | Директор СДК с. Бакаево | Член комиссии(по согласованию) |
| 9 | Сабитова Резида Разиловна | Зав.Верхнесаитовским сельским клубом | Член комиссии(по согласованию) |
| 10 | Валиева Гульчачак Фагимовна | Фельдшер Верхнесаитовского ФАП | Член комиссии(по согласованию) |
| 11 | Хабирьянова Розалия Анусовна | Фельдшер Бакаевского ФАП | Член комиссии(по согласованию) |
| 12 | Сатаева Флюра Рашитовна | Депутат Совета СП Староста д. Мавлютово | Член комиссии(по согласованию) |
| 13 | Чурмантаев Загир Кагирович | Слесарь эксплутационной службы филиала «Центр-газ» ОАО «Газсервис» | Член комиссии(по согласованию) |

Приложение  №   2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Сельского поселения   Бакаевский  сельсовет

от 22 февраля  2017  года   №  5

ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ

об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Сельского поселения  Бакаевский  сельсовет  муниципального района Кушнаренковский район  РБ        в 2017 году.

| №№ | Мероприятия | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование в администрации Сельсельского поселения Бакаевский сельсовет противопаводковой комиссии,утверждение планов мероприятий по безаварийному пропуску весеннего поло- водья | к 22.02.2017 г. | Глава администрации |
| 2 | Определить населенные пункты, животно- водческие фермы, складские помещения, которые могут быть затоплены талыми вода- ми, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 25.03.2017 г. | комиссия |
| 3 | Проверить состояние улиц, переулков дорог, мостов при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи кюветы и мостовые пролеты | 15.03.2017 г. | ДРСУ(по согласованию) комиссия |
| 4 | Проверить состояние пруда в дер.Верхне- саитово, очистить от наледи и снега, при необходимости спустить воду | 15.03.2017г. | комиссия |
| 5 | на объектах повышенной опасности попадающих в зону затопления организовать дежурство ответственных лиц. организовать аварийные бригады, укомплек- товав их людьми, необходимой техникой, инвентарем, материалами для ликвидаций аварий. | До15.04.2017 г. | комиссия |
| 6 | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы связанные с пропуском льда и половодья. | до 15.04.2017 г | Председатель комиссии |
| 7 | Обеспечить сохранность опор линий связи, электропередачи, заблаговременно установить за ними систематические наблюдения. | на период половодья | комиссия |
| 8 | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов. Провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | в период половодья | комиссия |
| 9 | До начала половодья принять меры по сохранению кормов и фуража для обществен ного скота | в период половодья | комиссия |
| 10 | В период весеннего половодья составить график выделения техники и инвентаря | в период половодья | Комиссия Руководители (КФХ.ООО,ИП) (по согласованию) |
| 11 | Очистить все водопропускаемые трубы на протяженности дорог Байталлы-Верхнесаи- тово, Бакаево-Новобакаево, а также внутри деревень. | до начала паводка | комиссия |

Приложение  №   3

УТВЕРЖДЕН

Постановлением  администрации

Сельского поселения   Бакаевский  сельсовет

от 22 февраля  2017  года   №  5

Закрепление техники

во время организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Сельского поселения  Бакаевский  сельсовет  муниципального района Кушнаренковский район  РБ  в 2017  году.

| №№ | КФХ,ИП,ООО | Закреплена техника | Механизатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Рамазанов С.Ф. , с. Бакаево (по согласованию) | Т-150 с лопатой, прицепом | Аскаров Инвир Аухатович(по согласованию) |
| 2 | ИП Агадуллин З.З. , с.Бакаево (по согласованию) | Т-150 с прицепом | Бакаев Рафаиль Камилевич(по согласованию) |
| 3 | ООО «Фрунзе», д. Нижнесаитово (по согласованию) | Т-150К с лопатой, прицепом | Разяпов Рафис Рахимзянович(по согласованию) |
| 4 | ООО «Надежда», д. Верхнесаитово (по согласованию) | К-701 с лопатой | Гареев Зинфир Зуфарович(по согласованию) |

Глава сельского поселения                                                                             Ш.К.Асмандияров